Информация

о реализации национальных проектов в системе образования

Майского муниципального района в 2020 году

Федеральный проект «Современная школа»

1. 11 сентября 2020 года в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» и МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» состоялось открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Руководители указанных учреждений и все педагоги дополнительного образования, которые будут осуществлять образовательный процесс, прошли курсовую подготовку по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности».

2. В июле 2019 года начато строительство нового здания МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского». На данный период осуществляется монтаж кровли здания и установка оконных блоков. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

3. В целях осуществления в 2020 году работ по капитальному ремонту здания МКОУ ООШ № 10 г. Майского разработана необходимая проектно-сметная документация. Заключен контракт на выполнение ремонтных работ на сумму 28 054 398,40 рублей. Ведутся ремонтные работы, завершение которых планируется в октябре 2020 года.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

1. Завершается обновление материально-технической базы для формирования цифровой образовательной среды в МКОУ СОШ № 2 
г. Майского,  МКОУ СОШ № 5 г. Майского, МКОУ СОШ № 14 г. Майского, МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского и МКОУ ООШ № 10 г. Майского. Поставку оборудования осуществляет Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

В августе 2020 года руководители указанных учреждений прошли обучение по программе «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации».

2. В рамках трансформации библиотеки МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» в информационно-библиотечный центр 
в соответствии с требованиями ФГОС (далее – ШИБЦ). Учреждением получено компьютерное оборудование, оборудование для организации игры в шахматы, мебель.

В данный период разработана необходимая локальная нормативная база, регламентирующая деятельность ШИБЦ, сформирован электронный каталог учебной, художественной и научно-популярной литературы.

Функционирование ШИБЦ в полном объеме планируется с ноября 2020 года.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Поэтапно проводятся мероприятия по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей. Разрабатывается необходимая нормативная локальная база, на базе МКУ ДО ЦДТ создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, сформирована межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Майском муниципальном районе, утвержден и реализуется план деятельности МОЦ на 2020-2021 годы. В июне 2020 года в Навигаторе дополнительного образования на специализированном портале kbr.pfdo.ru размещены 195 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями района. В период с 18 по 26 июня 2020 года проведена экспертиза указанных программ с рекомендациями включения их в соответствующий реестр. С 30 августа   2020 года организован прием заявлений от родителей (законных представителей) детей о предоставлении сертификатов дополнительного образования. По состоянию на 1 сентября 2020 года выдано 302 сертификата.

Федеральный проект «Учитель будущего»

В рамках реализации проекта команда учителей МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» стала победителем отборочного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель будущего» (президентская платформа «Россия – страна возможностей») и приняла участие в окружном полуфинале, который проходил в г. Грозный. 12 учителей приняли участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. 
25 человек участвовали в мониторинговых исследованиях по вопросу оценки восприятия педагогическими работниками федерального проекта «Учитель будущего». 98 педагогов приняли участие в социологическом онлайн-исследовании с целью определения факторов, способствующих профессиональной адаптации. 2 руководителя ОУ приняли участие в апробации модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая проводилась Министерством просвещения РФ.

Федеральный проект «Спорт-норма жизни»

1. Начато строительство многофункциональных уличных спортивных площадок с искусственным покрытием и комплексом 
для воркаута в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Майского» и МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб 
с. Ново-Ивановского». Сдача объектов в эксплуатацию планируется 
в ноябре 2020 года.

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках реализации проекта завершено строительство пристройки на 40 мест к дошкольному корпусу «Радуга» МКОУ «Гимназия № 1 
г. Майского». Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.